Dự án: Kiểm thử hệ thống Thương mại điện tử Automation Exercise

Phiên bản: 1.0

Người lập: Nguyễn Tuấn Anh – Leader

1. Giới thiệu (Introduction)

Tài liệu này xác định phạm vi, phương pháp, nguồn lực và lịch trình cho các hoạt động kiểm thử hệ thống Website automationexercise.com. Mục tiêu là đảm bảo các tính năng cốt lõi (Đăng ký, Giỏ hàng, Thanh toán) hoạt động đúng theo yêu cầu R1-R16.

2. Phạm vi kiểm thử (Scope)

2.1. Trong phạm vi (In-scope)

Kiểm thử các Module chính sau:

- Module 1 - Xác thực (Authentication): Đăng ký, Đăng nhập, Đăng xuất, Quên mật khẩu.

- Module 2 - Sản phẩm & Giỏ hàng (Product & Cart): Tìm kiếm, Lọc, Xem chi tiết, Thêm/Xóa/Cập nhật giỏ hàng.

- Module 3 - Thanh toán (Checkout): Nhập thông tin giao hàng, Thanh toán thẻ, Lịch sử đơn hàng.

2.2. Ngoài phạm vi (Out-of-scope)

- Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing).

- Kiểm thử bảo mật chuyên sâu (Penetration Testing).

- Kiểm thử tự động (Automation Testing).

3. Phương pháp kiểm thử (Test Approach)

- Black-box Testing: Kiểm thử hộp đen (không can thiệp vào code).

- Functional Testing: Kiểm tra tính đúng đắn của chức năng.

- Boundary Value Analysis: Kiểm tra các giá trị biên (độ dài mật khẩu, số lượng sản phẩm).

- Negative Testing: Kiểm tra các trường hợp nhập sai, thao tác lỗi.

- Regression Testing: Kiểm tra lại sau khi phát hiện lỗi (giả lập).

4. Môi trường kiểm thử (Test Environment)

- Phần cứng: PC/Laptop cá nhân.

- Hệ điều hành: Windows 10/11 hoặc macOS.

- Trình duyệt: Google Chrome (phiên bản mới nhất).

- URL hệ thống: https://automationexercise.com/

- Công cụ quản lý: Google Sheets (để lưu Test Case, RTM, Bug Report).

5. Điều kiện Vào/Ra (Entry/Exit Criteria)

5.1. Điều kiện bắt đầu (Entry Criteria)

- Tài liệu yêu cầu (R1-R16) đã được phân tích xong.

- Trang web automationexercise.com có thể truy cập ổn định.

- Đã phân chia nhiệm vụ cho 5 thành viên trong nhóm.

5.2. Điều kiện kết thúc (Exit Criteria)

- Thực thi đủ 100% số lượng Test Cases (tối thiểu 45 cases).

- Đã tìm và báo cáo ít nhất 10 lỗi (Bugs).

- 100% các yêu cầu (R1-R16) đã được bao phủ trong RTM.

- Tất cả lỗi Critical và Major đã được xác nhận (giả lập trạng thái).

6. Rủi ro & Biện pháp giảm thiểu (Risks & Mitigation)

| Rủi ro | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Website bị bảo trì hoặc lỗi server đột xuất | Cao | Thông báo ngay cho giảng viên, sử dụng ảnh chụp màn hình đã lưu trước đó. |
| Thành viên nhóm làm việc không đồng bộ ID | Trung bình | Leader (bạn) kiểm soát file chung 2 ngày/lần. |
| Các quảng cáo trên web gây nhiễu quá trình test | Thấp | Cài đặt tiện ích chặn quảng cáo (AdBlock) hoặc bỏ qua các thông báo pop-up. |

7. Vai trò & Tránh nhiệm (Roles & Responsibilities)

| Thành viên | Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Thành viên 01 | QA Lead | Lập Test Plan, Test Report, tính Metrics. |
| Thành viên 02 | BA/Designer | Lập RTM, đảm bảo độ bao phủ yêu cầu. |
| Thành viên 03 | Manual Tester | Viết 25 TC cho Auth & Checkout. |
| Thành viên 04 | Manual Tester | Viết 20 TC cho Product & Cart. |
| Thành viên 05 | Defect Manager | Thực thi test và báo cáo 10 Bugs. |

8. Lịch trình kiểm thử (Test Schedule)

Ngày 1-2: Phân tích yêu cầu và viết Test Plan.

Ngày 3-5: Thiết kế Test Cases và lập RTM.

Ngày 6-7: Thực thi test, tìm lỗi và viết Bug Reports.

Ngày 8: Tổng kết dữ liệu, vẽ biểu đồ Metrics và nộp bài.