Dự án: Kiểm thử hệ thống Thương mại điện tử Automation Exercise

Phiên bản: 1.0

Người lập: Nguyễn Tuấn Anh – Leader

1. Tổng quan thực thi (Execution Summary)

Báo cáo dựa trên kết quả thực thi của Thành viên 03, 04 (Thiết kế) và Thành viên 05 (Thực thi/Lỗi). Toàn bộ các kịch bản đã được chạy trên môi trường Chrome/Windows.

| Chỉ số | Giá trị | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| Tổng Test Case thiết kế | 45 | 100% |
| Đã chạy (Executed) | 45 | 100% |
| Đạt (Pass) | 34 | 75.6% |
| Lỗi (Fail) | 11 | 24.4% |

Ghi chú: Số lượng Test Case Fail (11) khớp hoàn toàn với 11 Bug ID đã được báo cáo trong hệ thống quản lý lỗi.

2. Chỉ số kiểm thử (Test Metrics) - Yêu cầu bắt buộc

a. Tỷ lệ thực thi & Độ bao phủ

- Tỷ lệ thực thi: 100% (45/45 TC).

- Độ bao phủ yêu cầu: 100% (16/16 Requirement ID đã được kiểm tra).

- Tỷ lệ Pass: 75.6%.

b. Mật độ lỗi (Defect Density) theo Module

- Module 1 (Auth): 01 Bug (9.1%)

- Module 2 (Product & Cart): 07 Bugs (63.6%)

- Module 3 (Checkout & Account): 03 Bugs (27.3%)

c. Phân bố mức độ nghiêm trọng (Severity Distribution)

- Critical (S1): 02 Bug (18.2%)

- Major (S2): 06 Bug (54.5%)

- Minor (S3): 03 Bug (27.3%)

3. Đánh giá & Kết luận

Top 5 lỗi nghiêm trọng nhất:

- BUG_CART_001: Số lượng sản phẩm âm trong giỏ hàng (Critical).

- BUG_CHKT_001: Cho phép truy cập trang Checkout khi giỏ hàng trống (Critical).

- BUG_PROD_001: Lỗ hổng bảo mật XSS tại ô tìm kiếm sản phẩm (Major).

- BUG_CHKT_002: Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng đã hết hạn (Major).

- BUG_AUTH_001: Mật khẩu 1 ký tự vẫn đăng ký tài khoản thành công (Major).

Nhận xét:

"Hệ thống hoạt động khá ổn định ở module Authentication (Xác thực) về luồng đăng ký/đăng nhập cơ bản. Tuy nhiên, hệ thống gặp lỗi logic nghiêm trọng ở phần Giỏ hàng (Cart) và Thanh toán (Checkout), cho phép các dữ liệu không hợp lệ (số lượng âm, thẻ hết hạn) đi qua. Đặc biệt, việc thiếu kiểm soát đầu vào tại ô tìm kiếm dẫn đến nguy cơ bảo mật XSS mức độ cao."

Quyết định:

NO-RELEASE (KHÔNG CHO PHÉP PHÁT HÀNH)

Lý do: Hệ thống hiện tại vẫn tồn tại 02 lỗi mức độ Critical (S1) và 06 lỗi mức độ Major (S2) chưa được khắc phục. Các lỗi này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu (lỗi thanh toán) và an toàn thông tin của khách hàng (lỗi XSS). Phiên bản v1.0 này cần được đội ngũ Developer sửa lỗi và QA thực hiện kiểm thử lại (Retest) trước khi xem xét phát hành lần tiếp theo.